Приложение № 2

к Паспорту ОСИ № 1/2024 от «10» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ОСК «Луч»

_________________ Е.Г. Ринасов

«10» сентября 2024 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч»

624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, село Мостовское, улица Зеленая, д. 2а.

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | К, О, С | 1 этап 2025 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | IV квартал 2025 года |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода» | IV квартал 2025 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами» |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода» | IV квартал 2025 года Инструкции ответственных сотрудников Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода» | IV квартал 2025 года План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приёме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | ГОСТ Р 52872-2019 Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода» | IV квартал 2025 года «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг» «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте» |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап 2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  |  |  |
| 4 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | ГОСТ Р 52872-2019 | IV квартал 2025 года Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг» |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года Вариант «А» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года Вариант «А» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года Вариант «А» |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - монтаж системы вызова персонала перед центральной калиткой. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Ремонтные работы: - ремонт лестниц на территории; - монтаж поручней на лестнице на территории; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей на территории; - монтаж противоскользящих накладок на краевые ступени лестницы контрастного цвета. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема; - тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом на объект; - кнопка вызова персонала. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства, поручни; - противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета; - тактильные наклейки на поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: Вход № 2: - монтаж системы вызова персонала. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Ремонтные работы: Вход № 1 (Центральный): - монтаж пандуса (съезда); - демонтаж/монтаж дверей на входе и в тамбуре; - демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; - регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; - монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; - монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание. Вход № 2: - монтаж пандуса (съезда); - ремонт входной площадки; - демонтаж/монтаж двери в тамбуре; - демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; - регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре; - ремонт тамбура; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; - монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; - монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: Вход № 2: - кнопка вызова персонала. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: Вход № 1 (Центральный): - противоскользящая накладка на края входной площадки; - тактильные средства навигации и предупреждения; - пиктограммы. Вход № 2: - противоскользящая накладка на края входной площадки; - тактильные средства навигации и предупреждения; - тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом в здание; - пиктограммы. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема тактильно-звуковая; - пиктограммы; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения выделенных для МГН. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Ремонтные работы: - замена дверей на двери нормативной ширины используемых МГН; - занижение части прилавка для оказания услуги для человека с инвалидностью, использующего для передвижения кресло-коляску. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зоны получения услуги. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: - сигнал оповещения звонка для глухих; - портативная индукционная петля; - электронные лупы-увеличители. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2027 года |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: - дооборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты) в здании, в соответствии с требованиями для доступа всех категорий инвалидов. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Туалеты для инвалидов: - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей, одежды и сумок; - поручни опорные для унитаза и раковины. - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2026 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап 2024 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | IV квартал 2024 года Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника» «Положение о допуске собаки-проводника» |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2026 | СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2026 года |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 Разработка памяток на объекте | СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2025 года Памятки на объекте для инвалидов и других МГН |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Обращение в Администрацию ГО Верхняя Пышма. | Ответ на обращение в Администрацию ГО Верхняя Пышма. |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта и навигации | К,О,С,Г,У | 1 этап 2025 | Обращение в Администрацию ГО Верхняя Пышма по обустройству путей движения от ближайшей остановки пассажирского транспорта до объекта, оборудованию остановоч-ных комплексов под нужды инвалидов и других МГН, в соответствии с требованиями законодательства. | Ответ на обращение в Администрацию ГО Верхняя Пышма. |

Примечания:

* – мероприятия 1 этапа (неотложные и отложенные), 2 этапа (промежуточные закупочные и ремонтные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** – мероприятия, указанные в п. 1 раздела 1 и п. 3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: Представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) Верхне-Пышминская районная местная организация Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Председатель ________________ В.В. Попов 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, 29. Дата согласования «10» сентября 2024 года. | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| --- | --- |
|  | *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |