Приложение № 2

к Паспорту ОСИ № 1/2022 от «23» мая 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК «ОСК «Луч»

_________________ И.В. Максимова

«23» мая 2022 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч»

624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | К, О, С | 1 этап 2022 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода" Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | IV квартал 2022 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами» |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода" Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | IV квартал 2022 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами» |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода" Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | IV квартал 2022 года Инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода" Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | IV квартал 2022 года План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | ГОСТ Р 52872-2019 Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 N 3154 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода" Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | IV квартал 2022 года «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте» |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап 2022 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |
| 4 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | ГОСТ Р 52872-2019 | IV квартал 2022 года Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и напол-нению подразделов официального сайта по вопросам доступ-ности объекта и услуг» |
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года Вариант «А» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года Вариант «А» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года Вариант «А» |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - монтаж кнопки вызова персонала в начале лестничного марша; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей; - выделение краевых ступеней лестничного марша цветом или фактурой; - оборудование парковки для инвалидов. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Ремонтные работы: - демонтаж установленных аппарелей (швеллеров) на лестнице; - демонтаж разделительного поручня на лестнице; - монтаж по краям лестничного марша поручней на высоте 0,9 и 0,7 м; - монтаж системы водоотведения с промежуточных площадок лестничного марша. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема; - информационная табличка шрифтом Брайля; - тактильные средства навигации и предупреждения. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - выделить края входной площадки цветом или фактурой; - закрепить грязезащитное покрытие в тамбуре. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Ремонтные работы: - оборудовать центральный вход (привести в соответствие размер площадки перед пандусом, размер должен быть не менее 1,5х1,5 м; на пандусе установить колесоотбойное устройство, высотой не менее 5 см; увеличить размеры входной площадки - она должна составлять не менее 2,2х2,2 м; заменить входную дверь и дверь в тамбуре; предусмотреть на входной двери смотровую панель; ширина полотна входной двери и двери в тамбуре должна обеспечивать ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м при открытой двери на 90 гр.; привести в соответствие порог входной двери, высота порога должна быть не более 0,014 м; установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - противоскользящая накладка на края входной площадки. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - пиктограммы. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных пиктограмм на пути движения инвалидов и МГН. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Ремонтные работы: - замена дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхемы; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения, выделенных для инвалидов и МГН; - демонтаж кресел первого ряда в зрительном зале; - разметка места для инвалида на кресле-коляске. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Ремонтные работы: - замена имеющихся дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - специальные держатели для костылей и тростей; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: - портативная индукционная система; - электронные лупы-увеличители. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Туалет для инвалидов и МГН: - монтаж кнопки вызова со шнуром; - закрепить бачок унитаза (установить жесткую прокладку между бачком и стеной). | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Ремонтные работы: Туалет для инвалидов и МГН: - демонтаж двери и перегородки внутри помещения. | К,О,С,Г,У | 3 этап 2023-2024 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2024 года |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Туалет для инвалидов и МГН: - кнопка вызова со шнуром. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
|  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52872-2019. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2022-2023 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 56832-2020; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 2 этап 2022-2023 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | I квартал 2023 года Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника. Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника», «Положение о допуске собаки-проводника» |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2022-2023 | СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2023 года |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 Разработка памяток на объекте | СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | IV квартал 2022 года Памятки на объекте для инвалидов и других МГН |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Обращение в Администрацию п. Исеть | Ответ на обращение в Администрацию п. Исеть. |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта и навигации | К,О,С,Г,У | 1 этап 2022 | Обращения в Администрации п. Исеть и ГО Верхняя Пышма по восстановлению путей движения до объекта, оборудованию остановочных комплексов и парковочных мест для инвалидов и МГН, в соответствии с требованиями законодательства. Обращение в ОГИБДД МО МВД Верхнепышминский. | Ответы на обращения в Администрации п. Исеть и ГО Верхняя Пышма. Ответ на обращение в ОГИБДД МО МВД Верхнепышминский. |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные и отложенные), 2 этапа (промежуточные закупочные и ремонтные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п. 1 раздела 1 и п. 3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| Верхне-Пышминская районная местная организация Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  |
| Председатель ________________ В.В. Попов 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, 29. |  |
| Дата согласования «23» мая 2022 г. | *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |