Приложение № 1

к Паспорту ОСИ № 1/2023 от «10» апреля 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО Председатель Верхне-Пышминской РО ВОИ В.В. Попов ___________________ «10» апреля 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «ОСК «Луч» _________________ И.В. Максимова «10» апреля 2023 г. |
| --- | --- |

ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН

на период 2023-2025 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч»

624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, посёлок Первомайский, улица Советская, д. 48а.

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы* | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С,Г,У | Орган-ые мер-тия | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.3 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.6 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | С, Г | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 1.7 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные устройства, поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения; - пиктограммы; - противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета; - тактильные наклейки на поручни. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
|  | - опорные устройства, поручни; - пиктограммы. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 2.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 2.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
|  | - портативная индукционная петля; - электронная лупа-увеличитель. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 2.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза и раковины. - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - восстановить целостность путей движения по территории (рассмотреть вариант обустройства площадки с асфальтным или бетонным покрытием); - оборудование парковки для инвалидов. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудовать вход № 1 (центральный вход): установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м, подступенки должны быть закрытого типа; произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки без пандуса должен быть не менее 1,6х2,2 м); установить доводчик на входной двери и двери в тамбуре (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); демонтировать порог на входной двери (высота порога должна быть не более 0,014 м); заменить входную дверь и дверь в тамбуре на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м), а также предусмотреть во входной двери смотровую панель; установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей и входной дверью по ГОСТ Р 52875-2018; выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; произвести монтаж системы вызова персонала; оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
|  | Оборудовать вход № 2 (запасной выход): обеспечить доступ инвалидов категории (К) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, путем пристройки дополнительного помещения к основному зданию. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж мнемосхемы. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения, выделенных для инвалидов и МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
|  | - замена имеющихся дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудовать универсальную кабину (туалет) для инвалидов и других МГН. Рассмотреть вариант пристройки дополнительного помещения к основному зданию. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2025 года |  |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |
| 3.6.2 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.6.3 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | C | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.6.4 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | C | Орг.мер | 2 этап | Не требует финансовых затрат | I квартал 2024 года |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.6.6 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2023 года |  |

| Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | НЕТ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации* | НЕТ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 2-го этапа плана адаптации** | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 3-го этапа адаптации*** | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2023 году;

**/*** - мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в финансовом периоде 2024-2025 г.г.