Приложение № 1

к Паспорту ОСИ № 1/2022 от «23» мая 2022 г.

| СОГЛАСОВАНО Председатель Верхне-Пышминской РО ВОИ В.В. Попов ___________________ «23» мая 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «ОСК «Луч» _________________ И.В. Максимова «23» мая 2022 г. |
| --- | --- |

ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН

на период 2022-2024 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч»

624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1.

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы* | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С,Г,У | Орган-ые мер-тия | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.3 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.6 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | С, Г | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 1.7 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема; - информационная табличка шрифтом Брайля; - тактильные средства навигации и предупреждения. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - опорные устройства. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 2.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - противоскользящая накладка на края входной площадки. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - тактильные средства навигации и предупреждения; - пиктограммы. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 2.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхемы; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
| 2.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - специальные держатели для костылей и тростей; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - портативная индукционная система; - электронные лупы-увеличители. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 2.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Туалет для инвалидов и МГН: - кнопка вызова со шнуром. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - монтаж кнопки вызова персонала в начале лестничного марша; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей; - выделение краевых ступеней лестничного марша цветом или фактурой; - оборудование парковки для инвалидов. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - демонтаж установленных аппарелей (швеллеров) на лестнице; - демонтаж разделительного поручня на лестнице; - монтаж по краям лестничного марша поручней на высоте 0,9 и 0,7 м; - монтаж системы водоотведения с промежуточных площадок лестничного марша. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - выделить края входной площадки цветом или фактурой; - закрепить грязезащитное покрытие в тамбуре. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - оборудовать центральный вход (привести в соответствие размер площадки перед пандусом, размер должен быть не менее 1,5х1,5м; на пандусе установить колесоотбойное устройство, высотой не менее 5 см; увеличить размеры входной площадки она должна составлять не менее 2,2х2,2м; заменить входную дверь и дверь в тамбуре, предусмотреть на входной двери смотровую панель, ширина полотна входной двери и двери в тамбуре должна обеспечивать ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м при открытой двери на 90 гр., привести в соответствие порог входной двери, высота порога должна быть не более 0,014 м; установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных пиктограмм на пути движения инвалидов и МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - замена дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения, выделенных для инвалидов и МГН; - демонтаж кресел первого ряда в зрительном зале; - разметка места для инвалида на кресле-коляске. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | - замена имеющихся дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Туалет для инвалидов и МГН: - монтаж кнопки вызова помощи со шнуром; - закрепить бачок унитаза (установить жесткую прокладку между бачком и стеной). | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
|  | Туалет для инвалидов и МГН: - демонтаж двери и перегородки внутри помещения. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 3 этап |  | IV квартал 2024 года |  |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |
| 3.6.2 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
| 3.6.3 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | C | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
| 3.6.4 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | C | Орг.мер | 2 этап | Не требует финансовых затрат | I квартал 2023 года |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | IV квартал 2023 года |  |
| 3.6.6 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | IV квартал 2022 года |  |

| Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации* | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДП |
| - по завершении 2-го этапа плана адаптации** | ДУ | ДЧ | ДУ | ДП | ДП |
| - по завершении 3-го этапа адаптации*** | ДП | ДП | ДЧ | ДП | ДП |

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2022 году;

**/*** - мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в финансовом периоде 2023-2024 г.г.