Приложение № 1

к Паспорту ОСИ № 1/2024 от «10» сентября 2024 г.

| СОГЛАСОВАНО Председатель Верхне-Пышминской РО ВОИ В.В. Попов ___________________ «10» сентября 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «ОСК «Луч» _________________ Е.Г. Ринасов «10» сентября 2024 г. |
| --- | --- |

ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН

на период 2024-2027 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч»

624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, село Мостовское, улица Зеленая, д. 2а.

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации |  | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы |  | ЭТАП работы* |  | Необходимое финансирование |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  | К,О,С,Г,У | Орган-ые мер-тия |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.3 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.6 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика |  | С, Г | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 1.7 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема; - тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом на объект; - кнопка вызова персонала. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | - опорные устройства, поручни; - противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета; - тактильные наклейки на поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 2.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход № 2: - кнопка вызова персонала. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | Вход № 1 (Центральный): - противоскользящая накладка на края входной площадки; - тактильные средства навигации и предупреждения; - пиктограммы. Вход № 2: - противоскользящая накладка на края входной площадки; - тактильные средства навигации и предупреждения; - тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом в здание; - пиктограммы. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 2.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема тактильно-звуковая; - пиктограммы; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 2.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зоны получения услуги. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | - сигнал оповещения звонка для глухих; - портативная индукционная петля; - электронные лупы-увеличители. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 2.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туалеты для инвалидов: - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей, одежды и сумок; - поручни опорные для унитаза и раковины. - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля. |  | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - монтаж системы вызова персонала перед центральной калиткой. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | - ремонт лестниц на территории; - монтаж поручней на лестнице на территории; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей на территории; - монтаж противоскользящих накладок на краевые ступени лестницы контрастного цвета. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход № 2: - монтаж системы вызова персонала. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | Вход № 1 (Центральный): - монтаж пандуса (съезда); - демонтаж/монтаж дверей на входе и в тамбуре; - демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; - регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; - монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; - монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание. Вход № 2: - монтаж пандуса (съезда); - ремонт входной площадки; - демонтаж/монтаж двери в тамбуре; - демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; - регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре; - ремонт тамбура; - монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; - монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; - монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения выделенных для инвалидов и МГН. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
|  | - замена дверей на двери нормативной ширины используемых МГН; - занижение части прилавка для оказания услуги для человека с инвалидностью, использующего для передвижения кресло-коляску. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 3 этап |  |  |  | IV квартал 2027 года |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дооборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты) в здании, в соответствии с требованиями для доступа всех категорий инвалидов. |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| 3.6.2 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3.6.3 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями |  | C | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3.6.4 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания |  | C | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2024 года |  |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия |  | К,О,С,Г,У | Ремонт |  | 2 этап |  |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |
| 3.6.6 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) |  | К,О,С,Г,У | Орг.мер |  | 1 этап |  | Не требует финансовых затрат |  | IV квартал 2025 года |  |  |
| Состояние доступности объекта для МГН |  | К |  |  | О |  | С |  | Г |  | У |  |
| – на начало планового периода |  | ДЧ |  |  | ДЧ |  | ДУ |  | ДЧ |  | ДЧ |  |
| – по завершении 1-го этапа плана адаптации* |  | ДЧ |  |  | ДЧ |  | ДУ |  | ДП |  | ДП |  |
| – по завершении 2-го этапа плана адаптации** |  | ДЧ |  |  | ДП |  | ДУ |  | ДП |  | ДП |  |
| – по завершении 3-го этапа адаптации*** |  | ДП |  |  | ДП |  | ДЧ |  | ДП |  | ДП |  |

* – мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2024-2025 г.г.;

**/*** – мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ).

Они могут быть запланированы в 2025 г., реализованы в финансовом периоде 2026-2027 г.г.